PHỤ LỤC

DANH MỤC VÀ KINH PHÍ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2022 – 2025.

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số............./NQ-HĐND   ngày  21/7/2022 của HĐND huyện)

Đơn vị tính:  Triệu đồng

| STT | Danh mục dự kiến kinh phí thự hiện(đầu tư) | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp/Hướng dẫn triển khai | Thời gian thực hiện | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Dự kiến kinh phí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Các nội dung thực hiện chuyển đổi số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cao chất lượng đội ngũ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Tổ chức các hội nghị về “Chính quyền điện tử và chuyển đổi số” | Phòng Văn hóa và Thông tin | Văn phòng HĐND & UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn UBND huyện và UBND các xã, thị trấn | 2021-2025 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |
| 1.2 | Tập huấn nâng cao trình độ CNTT, ATTT, sử dụng các hệ thống thông tin của tỉnh cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã và cán bộ chuyên trách, công chức, viên chức phụ trách CNTT huyện, xã. | Phòng Văn hóa và Thông tin | Văn phòng HĐND & UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn UBND huyện và UBND các xã, thị trấn | Năm 2022 tổ chức 14 lớp (các năm sau mỗi năm 2 lớp) |  | 206 | 50 | 50 | 50 | 356 |
| 2 | Triển khai các ứng dụng phục vụ xây dựng Chính quyền số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Xây dựng hạ tầng số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Trang bị thiết bị CNTT cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số, vận hành chính quyền số | Văn phòng HĐND- UBND | Văn phòng HĐND & UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn UBND huyện và UBND các xã, thị trấn | 2022-2025 |  | 800 | 500 | 500 | 700 | 2.500 |
| 2.1.2 | Mua sắm thiết bị văn phòng và màn hình hiển thị Phòng họp Huyện ủy, Ủy ban huyện và các phòng họp trực tuyến. | Văn phòng HĐND- UBND | Phòng Tài chính - Kế hoạch, các phòng, ban chuyên môn UBND huyện và UBND các xã, thị trấn | 2022-2025 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 |
| 2.1.3 | Xây dựng cổng thông tin điện tử cho huyện kết nối 7 xã, thị trấn | Văn phòng HĐND-UBND huyện | Các đơn vị có liên quan | 2022-2025 |  | 200 | 50 | 50 | 50 | 350 |
| 2.1.4 | Lắp đặt Wifi sử dụng miễn phí ở một số điểm trên địa bàn thị trấn Thanh Bình gắn với nhiệm vụ thực hiện Đề án xây dựng Đô thị văn minh | Văn phòng HĐND-UBND huyện | Văn phòng UBND huyện; UBND thị trấn Thanh Bình | 2022 |  | 470 |  |  |  | 470 |
| 2.1.5 | Xây dựng phần mềm Quản lý hạ tầng Công trình công cộng | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các phòng, ban chuyên môn UBND huyện và UBND các xã, thị trấn | 2022 |  | 300 |  |  |  | 300 |
| 2.1.6 | Đầu tư mua sắm máy tính 7 xã, thị trấn (04 bộ/xã, TT) + 02 máy scans | Phòng Văn hóa và Thông tin | UBND các xã, thị trấn | 2022 |  | 416 |  |  |  | 416 |
| 2.1.7 | Đầu tư mua sắm cơ quan thường trực ban chỉ đạo chuyển đổi số (phòng VHTT) 04 bô máy vi tình, 01 máy chiếu phục vụ tập huấn) | Phòng Văn hóa và Thông tin | Phòng VHTT | 2022 |  | 93 |  |  |  | 93 |
| 2.1.8 | Triển khai Hệ thống xử phạt hành chính. | Văn phòng HĐND –UBND Công an huyện | Các phòng, ban chuyên môn UBND huyện và UBND các xã, thị trấn | 2022-2025 |  | 280 | 280 | 280 | 280 | 1.120 |
| 2.1.9 | Triển khai đề án lắp đặt camera an ninh từ nguồn ngân sách huyện theo kết luận của Ban Thường vụ huyện ủy. | Văn phòng HĐND –UBND Công an huyện | Các phòng, ban chuyên môn UBND huyện và UBND các xã, thị trấn |  |  | 2.800 |  |  |  | 2.800 |
| 2.2.0 | Đầu tư đường truyển dữ liệu dân cư cấp căn cước công dân phục vụ Trung tâm hành chính công | Văn phòng HĐND –UBND Công an huyện | Các phòng, ban chuyên môn UBND huyện và UBND các xã, thị trấn |  |  | 180 |  |  |  | 180 |
| 3 | Xây dựng xã hội số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Tổ chức tuyên truyền cho người dân về việc sử dụng các dịch vụ công, ứng dụng di động Bình Phước, các dịch vụ tiện ích trong chuyển đổi số | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các phòng, ban chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn | 2021-2025 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 4 | Xây dựng kinh tế số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Số hóa công tác thu phí DVC, Giáo dục, Y tế, CTCC, đóng góp nhân dân | Văn phòng HĐND-UBND | Các phòng, ban chuyên môn UBND huyện và UBND các xã, thị trấn | 2022-2025 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.200 |
| 5 | Chuyển đổi số một số ngành, lĩnh vực |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Triển khai các giải pháp Giáo dục thông minh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Số hóa ngành giáo dục và triển khai thí điểm trường học thông minh | Phòng GD-ĐT | Các trường học trên địa bàn huyện | 2021-2025 |  | 500 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 7.500 |
| 5.2 | Triển khai dịch vụ lĩnh vực Y tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Số hóa ngành y tế và triển khai thí điểm Bệnh viện thông minh từ huyện đến tuyến xã. | Sở y tế Văn phòng HĐND-UBND huyện | Sở TTTT và Các đơn vị liên quan | 2022-2025 |  | 1.000 | 900 | 800 | 1.000 | 3.700 |
| II | Kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác triển khai | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các phòng, ban chuyên môn UBND huyện và UBND các xã, thị trấn |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2 | Tổ chức hội nghị sơ, tổng kết công tác triển khai chuyển đổi số hàng năm | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các phòng, ban chuyên môn UBND huyện và UBND các xã |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
|  | Tổng |  |  |  |  | 8.165 | 5.700 | 4.600 | 5.000 | 23.465 |
|  | Số tiền bằng chữ: Hai mươi ba tỉ bốn trăm sáu mươi lăm triệu đồng./. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |